GROUPE N° 5

[PHP]PROJETMVC\_Sondage

# FICHE ITERATION N° 1

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Dorian FRAYSSE | Radhoine MABROUK |  |
| Rédigé le : 09/10/2017 | Approuvé le : 15/10/2017 | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir.azzag@ynov.com |
| **Copies à :** | Mathieu.truchot@ynov.com |
|  | Soufiane.hamani@ynov.com |
|  | Dorian.fraysse@ynov.com |
|  | Radhoine.mabrouk@ynov.com |
|  | Cyprien.toucas@ynov.com |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
| Consignes.pdf |  |  | Les consignes du projet | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **1.0** | Dorian FRAYSSE |  | -------- | 09/10/2017 | 1.0 |
| **1.1** | Dorian FRAYSSE |  |  | 14/10/2017 | 1.1 |
| **1.2** | Dorian FRAYSSE |  |  | 15/10/2017 | 1.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Fiche Itération N°1 (FI1) | Dorian FRAYSSE | Radhoine MABROUK | 09/10/2017 | 15/10/2017 |  |  |
| Gant Prévisionnel | Mathieu TRUCHOT |  | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 13/10/2017 |  |
| Gant Actualisé | Soufiane HAMANI |  | -------- | --------- |  |  |
| MLD | Cyprien TOUCAS |  | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 12/10/2017 |  |
| MCD | Cyprien TOUCAS |  | 11/10/2017 | 12/10/2017 | 12/10/2017 |  |
| Diagramme de classes | Cyprien TOUCAS |  | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 13/10/2017 |  |
| Analyse des risques | Radhoine MABROUK |  | 09/10/2017 | 12/10/2017 | 13/10/2017 |  |
| Compte Rendu N°1 (CR1) | Cyprien TOUCAS | Dorian FRAYSSE | 09/10/2017 | 11/10/2017 | 12/10/2017 |  |
| Dictionnaire de données (DicoV1) | Cyprien TOUCAS | Radhoine MABROUK | 10/10/2017 | 12/10/2017 | 12/10/2017 |  |
| Diagramme de cas d’utilisation | Radhoine MABROUK | Dorian FRAYSSE | 09/10/2017 | 13/10/2017 | 13/10/2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |